## Slide 1
Báo cáo tiến độ
01
Bổ sung dữ liệu và
huấn luyện lại model
Dự án chống giả mạo khuôn mặt · 30/09/2026
Em đã tải đủ 56 video mới từ Google Drive.
Em đã rà nhãn và trích lại ảnh từ video cũ, mới.
Em đã train lại và kiểm tra tích hợp model với API nội bộ.
Notes: Đợt công việc này tổng hợp yêu cầu bổ sung video và huấn luyện lại vừa hoàn thành. Có 30 video thật và 26 video giả mới, khoảng 1,58 GB. Nhãn thư mục A MOV là Fake sau khi sếp di chuyển trên Drive. Em kiểm tra kích thước và SHA256. Em giữ nguyên bộ ảnh cũ 24.221 PNG, tạo bộ trích lại riêng và đánh giá hai model trên cùng dữ liệu. Model mới nạp qua Flask test client, các route health, analyze, tạo/gửi/xóa session hoạt động trên 4 ảnh JPEG mẫu. Đây là kiểm tra tích hợp nội bộ, chưa đo HTTP qua mạng hay camera trực tiếp. Model mới giữ riêng làm ứng viên, chưa thay model API hiện tại.
Nguồn: dataset/retrain-20260930/manifest.json; outputs/retrain-20260930/evaluation.json; training.csv; continuous_runtime_comparison.json; api_smoke.json; report.md. Kiểm kê ảnh cũ: dataset/fake và dataset/real, split ngày 15/9.

## Slide 2
Dữ liệu trước và sau bổ sung video
02
Trước bổ sung: 15/9. Sau bổ sung và trích lại: 30/9.
Tập | Trước | Sau
Train | 18.153 | 4.113
Validation | 2.721 | 1.028
Test | 3.347 | 1.473
Hồi quy riêng | Chưa tách | 415
Tổng ảnh của bộ | 24.221 | 7.029
56 video mới
Bộ sau gồm ảnh từ
video cũ và mới
Tối đa 100 khung/video.
Chạy 19 epoch.
Chọn epoch 11.
Bộ sau: 2.165 ảnh từ video cũ + 4.864 ảnh từ video mới.
24.221 ảnh gốc vẫn còn. Lần train sau chưa dùng hết bộ ảnh cũ.
Notes: So sánh theo mốc thời gian: bộ trước 15/9 có 24.221 ảnh, train 18.153, validation 2.721, test 3.347. Bộ sau 30/9 là bộ trích lại riêng sau khi bổ sung 56 video, gồm ảnh từ cả nguồn video cũ và mới, tổng 7.029: train 4.113, validation 1.028, test 1.473, hồi quy riêng 415. Trước đó 5 video hồi quy nằm trong test cũ, chưa có tập hồi quy riêng. Em không cộng lại 415 vào bộ trước. Em chưa dùng toàn bộ cache 24.221 ảnh rồi nối thêm ảnh mới. Giữ nguyên cache gốc, trích từ video tối đa 100 khung/video, cách nhau ít nhất 0,2 giây và kiểm tra chất lượng, nên số ảnh sau nhỏ hơn. Bộ sau có 2.165 ảnh từ 28 video nguồn cũ (1.750 train + 415 hồi quy) và 4.864 từ 56 video Drive (2.363 train + 1.028 validation + 1.473 test). Loại 6 video nguồn cũ chưa rõ mã người. 28 video cũ lấy mẫu 2.774 khung, loại 609 (134 không mặt, 270 nhiều mặt, 205 chất lượng). Trước dùng 33 video, thư mục gốc hiện có 34 MP4. Video thanh_real_432025 chưa có trong split trước nhưng có trong lần trích lại. 23 video nguồn cũ ở train sau gồm 18 video train trước, 4 validation trước, 1 video trên. Validation mới B/Thu, test mới Nga/Phúc, mã người theo thư mục do nhóm cung cấp, chưa xác minh độc lập danh tính. Cả hai lần train chạy 19 epoch, chọn epoch 11.
Nguồn: outputs/retrain-20260915/split.json; dataset/retrain-20260930/manifest.json; outputs/retrain-20260930/configuration.json, evaluation.json, history.json, training.csv; dataset/fake, dataset/real; frames.npz.

## Slide 3
So sánh hai model trên cùng dữ liệu
03
Hai model cùng test 30/9: 1.473 ảnh, 16 video, 2 mã người
Chỉ số | Model 15/9 | Model 30/9
Precision macro | 83,23% | 97,90%
Recall macro | 73,61% | 97,71%
F1 macro | 72,00% | 97,76%
Accuracy test | 74,20% | 97,76%
Loss train (đánh giá) | 0,76877 | 0,04635
Loss validation (đánh giá) | 3,49280 | 0,02771
Loss test (đánh giá) | 1,16455 | 0,05610
Ảnh giả bị nhận thành thật: trước 380/720, sau 33/720
Ảnh mặt hợp lệ, chọn nhãn theo điểm cao nhất. P/R/F1 là macro.
Loss đánh giá trên cùng ảnh gốc của từng tập, không augmentation.
Notes: Hai cột là model ngày 15/9 và ngày 30/9, cùng đánh giá trên các tập của bộ sau 30/9. P/R/F1 và accuracy dùng cùng test mới 1.473 ảnh, 720 giả và 753 thật. F1 macro 72,00% và 97,76% là phép đánh giá lại cùng test mới, không phải kết quả trên hai test lịch sử khác nhau. Kết quả lịch sử model 15/9 trên test cũ 3.347 ảnh là F1 macro 96,79%, accuracy 96,86%. Không so trực tiếp điểm lịch sử với điểm test mới để kết luận cải thiện vì khác ảnh, người và cách trích. Loss ở bảng là đánh giá trên tập train/validation/test của bộ sau, chế độ suy luận, không augmentation. Loss train đang huấn luyện ở epoch 11 của model mới là 0,13709, khác loss đánh giá train 0,04635. Chọn nhãn theo điểm lớn nhất, chưa áp dụng ngưỡng 0,8 và quy tắc temporal API. Macro cho hai lớp trọng số bằng nhau. Ảnh thật bị nhận thành giả 0 ở cả hai model. Model cũ SHA256 2c681bb5647db86783ca16a85c125ee73150812be9414bcb85635453dbba159e. Model mới SHA256 fb1945fcf2832a843b1b94830d969fa95ce5aa57f31e47ce8110aae80741209b.
Nguồn: outputs/retrain-20260915/evaluation.json; outputs/retrain-20260930/evaluation.json; dataset/retrain-20260930/manifest.json.

## Slide 4
Phát lại pipeline và kiểm tra hồi quy
04
Phát lại offline 942 khung của 16 video test mới
Kết quả | Trước | Sau
Kết luận đúng | 484 | 741
Kết luận sai | 173 | 0
Chưa kết luận / bị loại | 285 | 201
Accuracy 415 ảnh
hồi quy (5 video)
Trước: 93,01%
Sau: 82,65%
Phát lại trên video mới có nhiều kết luận đúng hơn.
Accuracy trên ảnh hồi quy cũ giảm sau lần train này.
Phát lại offline qua JPEG và pipeline, chưa đo tốc độ HTTP/camera.
201 khung chưa kết luận hoặc bị loại không được tính là đúng.
Notes: Phát lại 12 giây đầu của 16 video test, tối đa 5 khung/giây, tổng 942 khung. Dùng resize/JPEG SDK cạnh tối đa 960, chất lượng 90, decode một lần, đưa cùng pixels vào hai Pipeline. YuNet, lọc chất lượng và TemporalDecision chạy lại, lịch sử riêng từng clip và model. Trước 484 đúng, 173 sai, 285 chưa kết luận/bị loại. Sau 741 đúng, 0 sai, 201 chưa kết luận/bị loại. Coverage 69,75% lên 78,66%. Không coi 0 quyết định sai là API chính xác 100% vì 201 khung chưa kết luận và chỉ thử hai mã người. Đây là offline, không qua HTTP và camera thật. Kiểm tra API riêng bằng Flask test client dùng 4 ảnh JPEG, xác minh tương thích route/state, không đo độ chính xác độc lập hay tốc độ mạng. Bên phải: accuracy phân loại 415 ảnh mặt hợp lệ từ 5 video cũ, giảm 93,01% xuống 82,65%, không đại diện toàn bộ 24.221 ảnh cũ. Giả thành thật 27/261 lên 35/261, thật thành giả 2/154 lên 37/154. Đây là hồi quy theo video, người có thể trùng train.
Nguồn: dataset/retrain-20260930/manifest.json; outputs/retrain-20260930/evaluation.json; training.csv; continuous_runtime_comparison.json; api_smoke.json; report.md. Kiểm kê ảnh cũ: dataset/fake và dataset/real, split ngày 15/9.

## Slide 5
Kết luận và bước tiếp theo
05
Model cải thiện rõ trên dữ liệu mới.
Cần khắc phục suy giảm trên ảnh hồi quy cũ.
Em giữ model mới làm bản ứng viên, chưa thay model API hiện tại.
Rà số khung/video, cân bằng cũ/mới và bổ sung validation.
Thu thật và giả bằng cùng thiết bị, ghi rõ kiểu giả mạo.
Thêm người test độc lập và thử toàn bộ luồng camera qua API.
Giới hạn: test mới chỉ có 2 mã người.
Video thật và giả còn khác cách quay, codec và định dạng.
Notes: Kết luận: model cải thiện trên dữ liệu test mới đã thử, nhưng chưa tốt hơn đồng đều trên dữ liệu cũ và mới. Giữ model ứng viên riêng, chưa thay API. Giới hạn 100 khung/video có thể bỏ qua biến thiên hữu ích, chưa chứng minh là nguyên nhân suy giảm hồi quy. Thí nghiệm tiếp theo cần rà cách lấy mẫu, cân bằng điều kiện quay cũ/mới trong train/validation, chọn checkpoint theo validation và đánh giá trên test độc lập mới. Không train nhiều lần và chọn theo test đã xem. Test chỉ có hai mã người. Thật mới H.264/MP4, giả mới HEVC/MOV, khác cách quay/độ phân giải, nên còn nguy cơ model học dấu hiệu nguồn dữ liệu. Thu cả thật/giả cùng thiết bị, ghi kiểu tấn công, thêm người mới. Điểm softmax cao hoặc kết quả test này không chứng minh hết overfit. Camera/API qua mạng và tốc độ end-to-end chưa được đánh giá trong lần train này.
Nguồn: dataset/retrain-20260930/manifest.json; outputs/retrain-20260930/evaluation.json; training.csv; continuous_runtime_comparison.json; api_smoke.json; report.md. Kiểm kê ảnh cũ: dataset/fake và dataset/real, split ngày 15/9.