## Slide 1
Báo cáo tiến độ
01
Bổ sung dữ liệu và
huấn luyện lại model
Dự án chống giả mạo khuôn mặt · 30/09/2026
Em đã tải đủ 56 video mới từ Google Drive.
Em đã rà nhãn và trích lại ảnh từ video cũ, mới.
Em đã train lại và kiểm tra tích hợp model với API nội bộ.
Notes: Đợt công việc này tổng hợp yêu cầu bổ sung video và huấn luyện lại vừa hoàn thành. Có 30 video thật và 26 video giả mới, khoảng 1,58 GB. Nhãn thư mục A MOV là Fake sau khi sếp di chuyển trên Drive. Em kiểm tra kích thước và SHA256. Em giữ nguyên bộ ảnh cũ 24.221 PNG, tạo bộ trích lại riêng và đánh giá hai model trên cùng dữ liệu. Model mới nạp qua Flask test client, các route health, analyze, tạo/gửi/xóa session hoạt động trên 4 ảnh JPEG mẫu. Đây là kiểm tra tích hợp nội bộ, chưa đo HTTP qua mạng hay camera trực tiếp. Model mới giữ riêng làm ứng viên, chưa thay model API hiện tại.
Nguồn: dataset/retrain-20260930/manifest.json; outputs/retrain-20260930/evaluation.json; training.csv; continuous_runtime_comparison.json; api_smoke.json; report.md. Kiểm kê ảnh cũ: dataset/fake và dataset/real, split ngày 15/9.

## Slide 2
Dữ liệu dùng trong lần huấn luyện
02
56 video mới và 28 video cũ có mã người từ tên thư mục/video
Tập | Ảnh cũ | Ảnh mới
Train | 1.750 | 2.363
Validation | 0 | 1.028
Test mới | 0 | 1.473
Hồi quy (5 video cũ) | 415 | 0
Tổng chọn lại | 2.165 | 4.864
24.221 ảnh
Bộ ảnh cũ vẫn
còn nguyên
7.029 ảnh chọn lại.
4.113 ảnh dùng train.
Chạy 19 epoch.
Chọn epoch 11.
Tối đa 100 khung/video. 415 ảnh hồi quy chỉ dùng kiểm tra 5 video cũ.
Tách theo mã người. Em loại 6 video cũ chưa rõ mã người.
Notes: Bộ ảnh cũ vẫn còn 24.221 PNG: 13.773 giả, 10.448 thật. Lần ngày 15/9 chia 18.153 train, 2.721 validation, 3.347 test. Lần 30/9 trích mới từ video, không lọc trực tiếp 24.221 ảnh xuống 2.165. Trích lại tối đa 100 khung/video, cách nhau ít nhất 0,2 giây và trải trên video, dùng YuNet cùng bộ lọc chất lượng API. Có 28 video cũ sau khi loại 6 video chưa rõ mã người. Lấy 2.774 khung cũ, loại 609 gồm 134 không mặt, 270 nhiều mặt, 205 chất lượng không đạt. Giữ 2.165, chia 1.750 train từ 23 video và 415 hồi quy từ 5 video. 56 video mới giữ 4.864 ảnh: 2.363 train, 1.028 validation, 1.473 test. Tổng 7.029 trên 84 video: train 51 video/4.113 ảnh, validation 12/1.028, test mới 16/1.473, hồi quy 5/415. Validation có B, Thu, test có Nga, Phúc. Mã người dựa tên nhóm cung cấp, chưa xác minh độc lập danh tính. Nhóm hồi quy có thể trùng người train. CNN LivenessNet 32x32 BGR /255, train từ đầu, seed 42, Adam 0,0001, batch 32, tối đa 50 epoch, dừng sớm sau 8 epoch không cải thiện val loss. Cả hai lần cũ/mới thực tế chạy 19 epoch, chọn checkpoint epoch 11.
Nguồn: dataset/retrain-20260930/manifest.json; outputs/retrain-20260930/evaluation.json; training.csv; continuous_runtime_comparison.json; api_smoke.json; report.md. Kiểm kê ảnh cũ: dataset/fake và dataset/real, split ngày 15/9.

## Slide 3
So sánh hai model trên cùng dữ liệu
03
P/R/F1 và accuracy: test mới 1.473 ảnh, 16 video, 2 mã người
Chỉ số | Model 15/9 | Model 30/9
Precision macro | 83,23% | 97,90%
Recall macro | 73,61% | 97,71%
F1 macro | 72,00% | 97,76%
Accuracy test | 74,20% | 97,76%
Loss train (đánh giá) | 0,76877 | 0,04635
Loss validation (đánh giá) | 3,49280 | 0,02771
Loss test (đánh giá) | 1,16455 | 0,05610
Ảnh giả bị nhận thành thật: trước 380/720, sau 33/720
Ảnh mặt hợp lệ, chọn nhãn theo điểm cao nhất. P/R/F1 là macro.
Loss đánh giá trên cùng ảnh gốc của từng tập, không augmentation.
Notes: Model cũ ngày 15/9 SHA256 2c681bb5647db86783ca16a85c125ee73150812be9414bcb85635453dbba159e. Model mới checkpoint epoch 11 ngày 30/9 SHA256 fb1945fcf2832a843b1b94830d969fa95ce5aa57f31e47ce8110aae80741209b. P/R/F1 và accuracy lấy trên 1.473 ảnh test mới, gồm 720 giả và 753 thật. Macro là trung bình hai lớp với trọng số bằng nhau. Chọn nhãn theo điểm lớn nhất (argmax), chưa áp dụng ngưỡng 0,8 và quyết định theo nhiều khung của API. Loss ở ba dòng cuối là cross-entropy đánh giá trên từng tập train/validation/test, ở chế độ suy luận trên ảnh gốc không augmentation. Loss train đang huấn luyện tại epoch 11 của bản mới là 0,13709, khác loss đánh giá train 0,04635. Ảnh thật bị nhận thành giả 0 ở cả hai model. F1 theo ảnh 72,00% lên 97,76%. F1 theo một quyết định/video là phép khác: 73,33% lên 100%, chênh lệch 26,67 điểm, khoảng bootstrap video ghép cặp 95% [6,27;54,11], 5.000 lần lấy mẫu. Khoảng có điều kiện trên 16 video của 2 mã người và không suy ra chất lượng trên mọi người/điều kiện mới.
Nguồn: dataset/retrain-20260930/manifest.json; outputs/retrain-20260930/evaluation.json; training.csv; continuous_runtime_comparison.json; api_smoke.json; report.md. Kiểm kê ảnh cũ: dataset/fake và dataset/real, split ngày 15/9.

## Slide 4
Phát lại pipeline và kiểm tra hồi quy
04
Phát lại offline 942 khung của 16 video test mới
Kết quả | Trước | Sau
Kết luận đúng | 484 | 741
Kết luận sai | 173 | 0
Chưa kết luận / bị loại | 285 | 201
Accuracy 415 ảnh
hồi quy (5 video)
Trước: 93,01%
Sau: 82,65%
Phát lại trên video mới có nhiều kết luận đúng hơn.
Accuracy trên ảnh hồi quy cũ giảm sau lần train này.
Phát lại offline qua JPEG và pipeline, chưa đo tốc độ HTTP/camera.
201 khung chưa kết luận hoặc bị loại không được tính là đúng.
Notes: Phát lại 12 giây đầu của 16 video test, tối đa 5 khung/giây, tổng 942 khung. Dùng resize/JPEG SDK cạnh tối đa 960, chất lượng 90, decode một lần, đưa cùng pixels vào hai Pipeline. YuNet, lọc chất lượng và TemporalDecision chạy lại, lịch sử riêng từng clip và model. Trước 484 đúng, 173 sai, 285 chưa kết luận/bị loại. Sau 741 đúng, 0 sai, 201 chưa kết luận/bị loại. Coverage 69,75% lên 78,66%. Không coi 0 quyết định sai là API chính xác 100% vì 201 khung chưa kết luận và chỉ thử hai mã người. Đây là offline, không qua HTTP và camera thật. Kiểm tra API riêng bằng Flask test client dùng 4 ảnh JPEG, xác minh tương thích route/state, không đo độ chính xác độc lập hay tốc độ mạng. Bên phải: accuracy phân loại 415 ảnh mặt hợp lệ từ 5 video cũ, giảm 93,01% xuống 82,65%, không đại diện toàn bộ 24.221 ảnh cũ. Giả thành thật 27/261 lên 35/261, thật thành giả 2/154 lên 37/154. Đây là hồi quy theo video, người có thể trùng train.
Nguồn: dataset/retrain-20260930/manifest.json; outputs/retrain-20260930/evaluation.json; training.csv; continuous_runtime_comparison.json; api_smoke.json; report.md. Kiểm kê ảnh cũ: dataset/fake và dataset/real, split ngày 15/9.

## Slide 5
Kết luận và bước tiếp theo
05
Model cải thiện rõ trên dữ liệu mới.
Cần khắc phục suy giảm trên ảnh hồi quy cũ.
Em giữ model mới làm bản ứng viên, chưa thay model API hiện tại.
Rà số khung/video, cân bằng cũ/mới và bổ sung validation.
Thu thật và giả bằng cùng thiết bị, ghi rõ kiểu giả mạo.
Thêm người test độc lập và thử toàn bộ luồng camera qua API.
Giới hạn: test mới chỉ có 2 mã người.
Video thật và giả còn khác cách quay, codec và định dạng.
Notes: Kết luận: model cải thiện trên dữ liệu test mới đã thử, nhưng chưa tốt hơn đồng đều trên dữ liệu cũ và mới. Giữ model ứng viên riêng, chưa thay API. Giới hạn 100 khung/video có thể bỏ qua biến thiên hữu ích, chưa chứng minh là nguyên nhân suy giảm hồi quy. Thí nghiệm tiếp theo cần rà cách lấy mẫu, cân bằng điều kiện quay cũ/mới trong train/validation, chọn checkpoint theo validation và đánh giá trên test độc lập mới. Không train nhiều lần và chọn theo test đã xem. Test chỉ có hai mã người. Thật mới H.264/MP4, giả mới HEVC/MOV, khác cách quay/độ phân giải, nên còn nguy cơ model học dấu hiệu nguồn dữ liệu. Thu cả thật/giả cùng thiết bị, ghi kiểu tấn công, thêm người mới. Điểm softmax cao hoặc kết quả test này không chứng minh hết overfit. Camera/API qua mạng và tốc độ end-to-end chưa được đánh giá trong lần train này.
Nguồn: dataset/retrain-20260930/manifest.json; outputs/retrain-20260930/evaluation.json; training.csv; continuous_runtime_comparison.json; api_smoke.json; report.md. Kiểm kê ảnh cũ: dataset/fake và dataset/real, split ngày 15/9.