## Slide 1
Công việc em thực hiện
TEST API VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
BÁO CÁO TUẦN 2
01
Test API chống giả mạo
Em chạy thử API trên máy và kiểm tra kết quả phản hồi.
Em phân công 3 thành viên
Nguyễn Hoàng Tuyên
Tìm và tổng hợp các bài báo.
Nguyễn Chiến Thắng
Tìm thêm dữ liệu, huấn luyện lại.
Thành viên làm ứng dụng
Xây dựng ứng dụng nhận diện khuôn mặt.
Notes: Trong tuần, em tập trung test API chống giả mạo và chia công việc cho ba thành viên. Tuyên phụ trách nghiên cứu bài báo. Thắng phụ trách bổ sung dữ liệu. Thành viên còn lại xây dựng ứng dụng nhận diện danh tính. File báo cáo ứng dụng không nêu rõ họ tên nên phần tổng hợp không tự gán tên. Kết quả test API trước đó là thử cục bộ, chưa đồng nghĩa triển khai công khai hoặc đã tích hợp với ứng dụng của thành viên. Nguồn: yêu cầu trực tiếp của người dùng; docs/API.md và outputs/api-benchmark-20260923.json; ba báo cáo người dùng gửi.

## Slide 2
Tìm hiểu các bài báo
NGUYỄN HOÀNG TUYÊN
BÁO CÁO TUẦN 2
02
Bài 1: Học đặc trưng chuyên biệt cho khuôn mặt
Tìm hiểu cách học từ mặt thật và lựa chọn ngưỡng phân loại.
Bài 2: Truyền kiến thức từ CLIP sang model nhận diện
Tìm hiểu cách mô hình thầy hướng dẫn mô hình trò học dấu hiệu giả mạo.
Kết quả: tổng hợp 2 bài báo và đề xuất hướng áp dụng.
Notes: Theo báo cáo của Tuyên, bạn đã tìm hiểu hai bài: Revisiting Face Forgery Detection: From Facial Representation to Forgery Detection và Face Forgery Detection With CLIP-Enhanced Multi-Encoder Distillation. Báo cáo phân tích đặc trưng chuyên biệt cho khuôn mặt, mô hình hai nhánh, độ tin cậy và hướng distillation từ CLIP. Đây là tổng hợp nghiên cứu của thành viên, chưa phải kỹ thuật đã đưa vào API hiện tại. Hai bài tập trung face forgery/deepfake, nên cần đánh giá mức phù hợp với bài toán tấn công bằng ảnh in hoặc video phát lại của nhóm. Không dùng số liệu paper làm kết quả của dự án. Nguồn: C:/Users/ASUS/Downloads/tài liệu đồ án/TUAN2_HE180882_NguyenHoangTuyen.pptx, slide 3–20.

## Slide 3
Bổ sung dữ liệu và huấn luyện lại
NGUYỄN CHIẾN THẮNG
BÁO CÁO TUẦN 2
03
56 video mới
Từ 8 mã người mới
Bộ dữ liệu sau bổ sung
72 video, 12 mã người, 3.894 ảnh mặt hợp lệ.
Đã huấn luyện lại MobileNetV3-Small và so sánh trên tập test cố định.
Cần kiểm tra thêm: tập test mới chỉ có 3 mã người.
Notes: Theo báo cáo của Thắng, bạn bổ sung 56 video từ 8 mã người, nâng dữ liệu từ 16 lên 72 video, từ 4 lên 12 mã người, và từ 1.590 lên 3.894 ảnh crop hợp lệ. Phân chia train/validation/test lần lượt 2.088/739/1.067 ảnh. Bạn báo cáo huấn luyện MobileNetV3-Small và so sánh đối chứng trên hai tập test cố định. Đây là kết quả trong nhánh công việc của Thắng, chưa khẳng định model này đã thay thế model CNN của API hiện tại. Báo cáo nêu giới hạn test có 3 mã người, fake mới đều MOV và real mới đều MP4, chưa có nhãn kiểu tấn công hay mã thiết bị. Các số liệu do thành viên cung cấp, chưa kiểm chứng độc lập bằng dữ liệu và mã nguồn trong lần tổng hợp này. Nguồn: C:/Users/ASUS/Downloads/tài liệu đồ án/Week2-NguyenChienThang-HE186312.pptx, slide 1–4.

## Slide 4
Ứng dụng nhận diện khuôn mặt
NHÁNH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG
BÁO CÁO TUẦN 2
04
Tìm và căn chỉnh khuôn mặt
Dùng SCRFD xác định vị trí mặt và các điểm mốc.
Nhận diện người đã đăng ký
Dùng ArcFace lấy đặc trưng, kết hợp SVM để phân loại danh tính.
Xử lý camera trên GPU
Báo cáo mô tả nhận diện thời gian thực và gán nhãn người lạ.
Notes: Báo cáo ứng dụng trình bày pipeline InsightFace với SCRFD để phát hiện và căn chỉnh mặt về 112 x 112, ArcFace để lấy vector 512 chiều, và Linear SVM để phân loại danh tính. Báo cáo cũng mô tả xử lý video bằng OpenCV, suy luận CUDA và gán nhãn Unknown cho người lạ. Không đưa các tuyên bố trên 80 FPS, 98,2% hay khắc phục triệt để overfit vào slide tổng hợp vì chưa có mã nguồn, log và điều kiện thử để xác minh. Nhận diện danh tính là chức năng của ứng dụng này; tích hợp chống giả mạo vẫn là bước tiếp theo. Nguồn: C:/Users/ASUS/Downloads/tài liệu đồ án/HE-THONG-NHAN-DIEN-KHUON-MAT-THOI-GIAN-THUC-TREN-GPU (1).pptx.pptx, slide 1–8.

## Slide 5
Tổng hợp và kế hoạch tiếp theo
KẾT NỐI CÁC PHẦN VIỆC CỦA NHÓM
BÁO CÁO TUẦN 2
05
Kết quả tuần này
Em đã test API và nhận báo cáo của 3 thành viên.
Nhóm có tài liệu nghiên cứu, dữ liệu bổ sung và hướng triển khai ứng dụng.
Công việc tiếp theo
1. Rà soát dữ liệu và kết quả huấn luyện của thành viên.
2. Ghép API chống giả mạo vào ứng dụng nhận diện danh tính.
3. Test chung bằng camera với người thật, ảnh in và video phát lại.
Notes: Em đã hoàn thành phần test API và tổ chức công việc theo ba hướng. Các phần việc hiện được tổng hợp từ báo cáo riêng của thành viên; chưa có bằng chứng đã ghép thành một hệ thống hoàn chỉnh. Bước tiếp theo là kiểm tra dữ liệu/model mới, phối hợp nối API với ứng dụng nhận diện danh tính và kiểm thử toàn bộ luồng trên cùng khung hình. Phần nghiên cứu bài báo cung cấp hướng tham khảo, cần chọn kỹ thuật phù hợp trước khi áp dụng. Nguồn: yêu cầu người dùng, docs/API.md và ba báo cáo đính kèm.